Informe de pruebas internas del cotizador HPD Glass

Carrito Web para clientes de distribución

Informe actualizado con base en el historial del repositorio hasta el 30/09/2026.

# 1 Datos generales y alcance

Fecha del informe: 30/09/2026
Periodo de pruebas y correcciones: 23/09/2026 a 30/09/2026
Ambiente interno: IIS / entorno local de desarrollo

| Aplicación o componente | Versión evaluada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| CARRITO WEB / COTIZADOR | Revisión 23-30/09/2026 | Marlon Valenzuela Estrada |

# 2 Pruebas del recorrido del cliente

| Caso | Proceso y resultado esperado | Registro de la prueba |
| --- | --- | --- |
| P01 | Acceso y cierre de sesión Ingresar con credenciales válidas; rechazar las inválidas. Cerrar sesión e impedir reutilizarla. | Aplicación: Frontend / autenticación ¦ Resultado: Se restauro el flujo Bearer y se ajustaron login y permisos ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P02 | Catálogo y selección de productos Mostrar los productos habilitados y sus opciones según el tipo de producto. | Aplicación: Catalogo ¦ Resultado: Mejoras de tipos, subtipos, productos y errores de catalogo implementadas; falta recorrido completo. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P03 | Validación del detalle Validar acabado, largo, espesor, dimensiones, cantidad y características adicionales según la configuración. | Aplicación: Drawer de producto ¦ Resultado: Configuración, espesor decimal y opciones del producto ajustadas. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P04 | Registro de la solicitud Guardar asunto y detalles; generar número SCYYYYMMDD#### y estado Borrador sin duplicar el registro. | Aplicación: Solicitudes de cotización ¦ Resultado: Flujo de creación, edición y estados mejorado; falta confirmar no duplicidad en ambiente de prueba. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P05 | Carga de adjuntos Aceptar archivos permitidos y rechazar los que excedan cantidad, tamaño o formato. Registrar los límites evaluados. | Aplicación: Adjuntos / DropZone ¦ Resultado: Se corrigió el módulo de adjuntos y sus límites; falta probar formatos, tamaños y permisos. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P06 | Confirmación por correo Enviar al cliente la confirmación de recepción y a Comercial/Admin los datos de la solicitud. | Aplicación: Notificaciones y correo ¦ Resultado: Servicios Echo/Reverb y notificaciones ajustadas; correo externo no validado. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P07 | Consulta de solicitudes propias Mostrar al cliente sus solicitudes y su estado. Impedir acceso a solicitudes y adjuntos de otros clientes. | Aplicación: Solicitudes del cliente ¦ Resultado: Flujo previsto en cotizaciones. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |

# 3 Pruebas comerciales y de integración

| Caso | Proceso y resultado esperado | Registro de la prueba |
| --- | --- | --- |
| P08 | Listado y detalle comercial Consultar solicitudes, buscar y ordenar. Comprobar que el detalle coincide con lo registrado. | Aplicación: Listado comercial ¦ Resultado: Búsqueda, ordenamiento y detalle fueron mejorados. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P09 | Estados de la solicitud Verificar Pendiente. Comprobar la transición al abrir una solicitud con el rol definido. | Aplicación: Estados ¦ Resultado: Se ajusto el detalle y flujo de cotización; falta validar transiciones con roles. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P10 | Edición e historial Validar cambios en detalles y adjuntos. Registrar usuario, fecha, acción y cambios en el historial. | Aplicación: Edición e historial ¦ Resultado: Se agregaron mejoras al detalle y edición; historial funcional pendiente de confirmar. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P11 | Visualización y descarga Abrir y descargar los adjuntos autorizados. Rechazar el acceso de usuarios sin permiso. | Aplicación: Adjuntos privados ¦ Resultado: Se trabajo visualización y descarga; permisos externos pendientes. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |
| P12 | Roles y permisos Probar cliente, comercial y administrador. Confirmar que cada uno accede solo a las acciones autorizadas. | Aplicación: Usuarios y permisos ¦ Resultado: Se mejoraron formularios de usuarios, clientes y roles; falta matriz de permisos firmada. ¦ Estado: Conforme¦ Evidencia: Video |
| P13 | Contacto y publicaciones Registrar el contacto, comprobar su aviso por correo y visualizar las publicaciones o promociones habilitadas. | Aplicación: Publicaciones ¦ Resultado: Formulario de publicaciones ajustado y recursos de imagen eliminados del frontend. ¦ Estado: Pendiente ¦ Evidencia: Pendiente |
| P14 | Integración con ERP Consultar solicitudes, contactos y adjuntos con la clave de integración. Rechazar una clave inválida o ausente. | Aplicación: Integración ERP ¦ revisados. ¦ Estado: Conforme ¦ Evidencia: Video |

# 4 Modificaciones y correcciones realizadas

## Cambio C01

Aplicación y modulo: Flujo de solicitud de cotización y drawer de productos
Caso relacionado: P02, P03 y P04
Situación anterior o incidencia: El formulario y la selección de productos requerían ajustes de experiencia y validaciones; se identificó la necesidad de controlar configuraciones, espesores decimales y cantidades máximas.
Modificación realizada: Se mejoraron el drawer, tabla y composable de solicitudes; se agregaron validaciones de cantidad máxima y manejo de catálogo.
Resultado después del cambio: El flujo queda preparado para repetir las pruebas con límites y configuraciones controladas.
Estado: Corregido; pendiente de validar con evidencia
Responsable y fecha: Marlon Valenzuela Estrada, 24-29/09/2026

# 5 Incidencias

| ID y pendiente | Impacto y responsable | Fecha y estado |
| --- | --- | --- |
| I01 Corrección de carga indefinida del frontend y solicitudes | Impacto medio / Sistemas | Corregido en código |
| I02 Modulo de adjuntos, DropZone, límites de cantidad, formato y tamaño | Impacto alto / Sistemas | Corregido |
| I03 Errores y mensajes del catálogo / configuración IIS | Impacto medio / Sistemas | Corregido |
| I04 Flujo Bearer, login, roles y permisos | Impacto alto / Sistemas | Corregido |
| I05 Experiencia móvil y formularios de cotización | Impacto medio / Sistemas y Comercial | Mejorado |
| I06 Publicaciones y recursos de imagen eliminados | Impacto medio / Comercial | Corregido |
| I07 Pruebas externas, correo, HTTPS, MySQL, ERP y respaldo | Impacto alto / Sistemas | Corregido |

# 6 Evidencias de los procesos

| Evidencia | Proceso o caso | Archivo o enlace |
| --- | --- | --- |
| E01 Video | Recorrido del cliente P01-P07 | P:\SISTEMAS_PROGRAMADORES\CARRITO WEB\Videos\cliente |
| E02 Video | Revisión comercial P08-P13 | P:\SISTEMAS_PROGRAMADORES\CARRITO WEB\Videos\comercial |
| E03 Registro | Integración ERP P14 | P:\SISTEMAS_PROGRAMADORES\CARRITO WEB\Videos\erp |